**Backlog Conselho do Ano**

**Sequenciador (para contexto)**

Estrutura das funcionalidades escritas durante a Lean Inception: nome-da-funcionalidade (Esforço em Es, Valor para o negócio em $s, Valor para o usuário em <3).

**Onda 1 (MVP)**

* F1 – Formulário e Validação (EE, $$, <3<3<3)
* F2 – Geração do Conselho (EE, $$$, <3<3<3)

**Onda 2 (Incremento 1)**

* F3 – Histórico e Consulta (Salvar + Visualizar) (EE, $$, <3<3)

**Onda 3 (Incremento 2)**

* F4 – Compartilhamento (WhatsApp, Instagram, etc.) (EE, $$, <3<3<3)
* F5 – Notificações e Estatísticas (E, $$, <3<3)

**Onda 4 / Onda 5**

* Não há funcionalidades especificadas até o momento.

**Backlog**

**HU = História de usuário**

**Sprint 1 (4 Issues) – MVP Conselho do Ano**

* HU-1: Formulário de entrada data de nascimento e ano desejado
* HU-2: Validação dos dados antes de enviar
* HU-3-Tela inicial com botão “Gerar novo conselho do ano”
* HU-4 - Geração automática do arcano + texto de reflexão

**Backlog (5 issues – funcionalidades futuras)**

* HU-5 - Consulta novo conselho
* HU-6-Salvar conselho no histórico pessoal
* HU-7-Permitir visualização de histórico de conselhos já realizados
* HU-8-Botão para compartilhar conselho (WhatsApp, Instagram, etc.)
* HU-9-Permitir salvar nome e e-mail para sugestões futuras
* HU-10- Cadastrar notificações sobre novos conselhos

**Definition of Ready (DoR)**

* As histórias devem estar estimadas.
* A história deve estar refinada.
* Possuir massa para testes.
* Arquitetura desenhada.
* Ambientes de desenvolvimento prontos e devs com acesso.
* Ambiente de homologação pronto.

**Definition of Done (DoD)**

* Testes unitários validados.
* Testes funcionais aprovados.
* Aplicação em ambiente.
* Automação.
* Critérios de aceite contemplados.
* Códigos revisados.
* Product Owner aceita a história.

**Detalhamento Sprint 1**

**HU-1: Formulário de entrada data de nascimento e ano desejado**

Descrição: Como um consulente, desejo acessar diretamente um formulário ao abrir o sistema, onde posso informar minha data de nascimento e o ano para o qual desejo um conselho, de forma que o sistema gere um conselho personalizado após o envio.

* **Requisitos funcionais**:
  + O sistema deve exibir campos obrigatórios no formulário.
* **Requisitos não funcionais**:
  + Interface responsiva com feedback visual.
  + Tempo de carregamento da tela inferior a 2s.

**Critérios de Aceitação:**

* DADO QUE acesso a tela inicial, QUANDO clico em "Gerar conselho", ENTÃO devo visualizar o formulário com campos: data de nascimento e ano desejado.
* DADO QUE preencho corretamente os dados, QUANDO clico em "Gerar conselho", ENTÃO os dados devem ser processados.

**Story Point: 3**

**HU-2: Validação dos dados antes de enviar**

Descrição: Como um consulente, desejo que o sistema valide os dados inseridos, para garantir que o formulário seja enviado corretamente e meu conselho seja gerado de acordo com o esperado.

* **Requisitos funcionais**:
  + Deve validar formato data e ano (numérico).
* **Requisitos não funcionais**:
  + Mensagens devem ser claras, acessíveis e padronizadas.

**Critérios de Aceitação:**

* DADO QUE preenchi o formulário, QUANDO clico em "Gerar Conselho", ENTÃO o sistema deve verificar preenchimento e formato (data de nascimento válida e ano do conselho válido).
* DADO QUE há erros, ENTÃO o sistema exibe mensagem indicando o campo e o erro.

**Story Point: 2**

**HU-3-Tela inicial com botão “Gerar novo conselho do ano”**

Descrição: Como consulente da equilíbrio e terapia, quero acessar a tela inicial e clicar em um botão “gerar conselho” para iniciar a geração do conselho do ano que gostaria de ter uma previsão.

* **Requisitos funcionais**:
  + Botão deve estar visível e acessível no topo da interface.
* **Requisitos não funcionais**:
  + Tempo de resposta ao clique menor que 500ms.

**Critérios de Aceitação:**

* DADO QUE estou na página inicial, QUANDO acesso, ENTÃO devo visualizar o botão “Gerar conselho”.
* DADO QUE clico no botão, ENTÃO sou redirecionado para o formulário (HU-1).

**Story Point: 2**

**HU-4 - Geração automática do arcano + texto de reflexão**

Descrição: Como um consulente da equilíbrio e terapia, desejo que o sistema gere automaticamente um arcano maior do Tarot e uma mensagem para compreender melhor como será o meu ano em questão.

* **Requisitos funcionais**:
  + O sistema deverá realizar o cálculo numerológico de acordo com o exemplo a seguir : Exemplo: 23/06/1985 + conselho para o ano de 2026 o sistema deverá realizar esse cálculo : 2+3+0+6+1+9+8+5+2+0+2+6 = 38 = 3+8 = 11 - arcano pendurado - E deverá ter disponível na base todos os 22 arcanos maiores para que de acordo com a data de nascimento e o ano solicitado seja possível fornecer um conselho ao usuário.
  + Exibição da imagem e texto correspondente.
* **Requisitos não funcionais**:
  + Tempo de processamento e exibição < 3s.
  + Fonte do texto deve ser legível (mínimo 14px) e adaptável para mobile.

**Critérios de Aceitação:**

* DADO QUE o formulário foi enviado com sucesso, QUANDO processado, ENTÃO um arcano é sorteado automaticamente.
* DADO QUE o arcano foi definido, ENTÃO o sistema deve mostrar a imagem do arcano e o texto correspondente.

**Story Point: 2**

**Timeline – MVP + Incrementos**

* **MVP (setembro)**: Formulário, Validação, Geração e Consulta do Conselho.
* **Incremento 1 (outubro)**: Histórico e visualização.
* **Incremento 2 (novembro)**: Compartilhamento + notificações.
* **Incremento 3 (novembro/dezembro)**: Estatísticas e melhorias adicionais.